# BITÁCORA DE PROYECTO SICEN

## Sistema de Gestión de Censos Escolares - Costa Rica

Proyecto: SICEN (Sistema de Gestion de Censos Escolares)

Responsable: Carlos Pina Vargas

Correo: carlospinav19@gmail.com

Institución: Universidad CENFO Técnica

Período: Septiembre 2026

Última Actualización: 16 de Septiembre de 2026

## RESUMEN EJECUTIVO

La bitácora documenta todas las actividades realizadas en el proyecto SICEN desde su fase de iniciación hasta la configuración completa en Jira y GitHub. El proyecto busca implementar un sistema integral de gestión de censos escolares para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

Estado Actual: En Implementación

Componentes Completados: 8 de 10

Avance: 80%

## FASE 1: INICIACIÓN DEL PROYECTO

Fechas: Septiembre 1-5, 2026

### Actividad 1.1: Definición de Alcance y Objetivos

Fecha: 01/09/2026

Definición de objetivos principales, identificación de stakeholders, documentación de requisitos y mapeo de instituciones participantes.

Estado: COMPLETADO

### Actividad 1.2: Identificación de Usuarios y Roles

Fecha: 02/09/2026

Definición de cuatro roles principales del sistema: Jefatura DAE, Técnico DAE, Director Centro Educativo y Supervisor Centro Educativo. Mapeo de funcionalidades y documentación de permisos.

Estado: COMPLETADO

## FASE 2: ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Fechas: Septiembre 6-10, 2026

### Actividad 2.1: Definición de Requisitos Funcionales

Análisis detallado de 20 requisitos funcionales (RF-001 a RF-020), agrupados en 9 épicas temáticas con criterios de aceptación y mapeo a casos de uso.

Requisitos Funcionales Definidos: RF-001 a RF-020

Estado: COMPLETADO

### Actividad 2.2: Definición de Épicas

Creación de estructura de 9 épicas con asignación de requisitos, estimación de story points y definición de prioridades.

| Épica | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| SEC-001 | Autenticación y Seguridad | 21 |
| FORM-001 | Gestión de Formularios | 24 |
| CENSO-001 | Ciclo de Vida del Censo | 21 |
| DATA-001 | Recolección y Validación | 34 |
| REPORT-001 | Generación de Reportes | 13 |
| NOTIF-001 | Sistema de Notificaciones | 8 |
| AUDIT-001 | Historial y Auditoría | 5 |
| USERS-001 | Gestión de Usuarios | 13 |
| ADMIN-001 | Asignación de Técnicos | 8 |

Total de Story Points: 147

Estado: COMPLETADO

### Actividad 2.3: Definición de Historias de Usuario

Desglose de 9 épicas en 20 historias de usuario redactadas en formato 'Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]' con criterios de aceptación en formato Given-When-Then.

Historias de Usuario Creadas: 20 (US-001 a US-020)

Total de Story Points: 147

Estado: COMPLETADO

## FASE 3: CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

Fechas: Septiembre 11-12, 2026

Creación de repositorio GitHub y configuración de Jira Cloud con proyecto SICEN funcional.

Estado: COMPLETADO

## FASE 4: CREACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Fechas: Septiembre 12-14, 2026

Creación de documentación completa: ERS (Especificación de Requisitos), Matriz de Trazabilidad, Guía de Implementación Jira, Diagramas y Casos de Uso.

Estado: COMPLETADO

## FASE 5: CONFIGURACIÓN DE EQUIPO Y COLABORADORES

Identificación de Profesora Verónica Mora Arias como colaboradora principal. Preparación de acceso en GitHub y Jira.

Estado: EN PROCESO

## MÉTRICAS CLAVE DEL PROYECTO

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Requisitos Funcionales | 20 (RF-001 a RF-020) |
| Épicas | 9 épicas agrupadas |
| Historias de Usuario | 20 historias detalladas |
| Story Points Totales | 147 puntos |
| Sprint 1 Puntos | 21 puntos (3 historias) |
| Cobertura de Requisitos | 100% |
| Documentación | 8 documentos principales |

## PRÓXIMAS ACTIVIDADES CRÍTICAS

### Inmediatas (Próximos 3 días):

Carga de archivos a GitHub

Invitación de profesora a GitHub y Jira

Creación de épicas en Jira

Creación de historias de usuario en Jira

### Corto Plazo (Próxima semana):

Configuración de Sprint 1

Validación final de configuración

Revisión con supervisora del proyecto

### Mediano Plazo (2-3 semanas):

Inicio de desarrollo Sprint 1

Implementación de autenticación y seguridad

Implementación de gestión de usuarios y roles

## CONCLUSIONES

El proyecto SICEN ha completado exitosamente todas las fases de análisis, especificación y preparación de configuración. Se han documentado 20 requisitos funcionales, agrupados en 9 épicas y desglosados en 20 historias de usuario con criterios de aceptación claros.

### Avances Principales:

Especificación completa de requisitos con 100% de cobertura

Documentación profesional y clara sin elementos innecesarios

Configuración de Jira lista para ejecución inmediata

Estructura de GitHub lista para colaboración y versionado

Sprint 1 planificado con 21 puntos de trabajo inicial

El proyecto está en condiciones óptimas para iniciar la fase de implementación y desarrollo.

## FIRMAS Y APROBACIONES

### Proyecto Líder:

Nombre: Carlos Pina Vargas

Correo: carlospinav19@gmail.com

Fecha: 16 de Septiembre de 2026

### Supervisora de Proyecto:

Nombre: Verónica Mora Arias

Correo: vmora@ucenfotec.ac.cr

Institución: Universidad CENFO Técnica

Estado: PENDIENTE DE REVISIÓN

BITACORA_SICEN.docx

Versión: 1.0 | Última Actualización: 16 de Septiembre de 2026 | Estado: Completo y Listo para Uso