# Bit��cora de Proyecto SICEN

# BITÁCORA DE PROYECTO SICEN

## Sistema de Gestión de Censos Escolares - Costa Rica

Proyecto: SICEN (Sistema de Gestión de Censos Escolares)
Estudiante: Dylan Piña Moya
Correo Institucional: dpinam@ucenfotec.ac.cr
Institución: Universidad CENFO Técnica
Período de Proyecto: Septiembre 2026
Última Actualización: 17 de Septiembre de 2026
Fecha de Entrega: 17 de Septiembre de 2026
Versión: 3.1
Estado: Completo y Listo para Entrega

## REFERENCIAS Y ENLACES DEL PROYECTO

### 📍 Proyecto Jira

- URL: https://ucenfotec-tarea1.atlassian.net/

- Project Key: WCDXKDXO

- Estado: Activo y Configurado

- Acceso: Workspace CENFO Técnica

### 📍 Repositorio GitHub

- URL: https://github.com/dpinam/SICEN

- Nombre: SICEN

- Visibilidad: Público

- Archivos: Especificación completa + documentación

### 👤 Autor

- Estudiante: Dylan Piña Moya (dpinam@ucenfotec.ac.cr)

### 📚 Documentos Clave

- ERS_SICEN_COMPLETA.md (20 requisitos funcionales)

- MATRIZ_TRAZABILIDAD_SICEN.md (validación 100%)

- BITACORA_SICEN.md (registro completo)

## RESUMEN EJECUTIVO

La bitácora documenta todas las actividades realizadas en el proyecto SICEN desde su fase de iniciación hasta la configuración completa en Jira y GitHub. El proyecto implementa un sistema integral de gestión de censos escolares para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), específicamente para la Dirección de Administración Educativa (DAE).

Estado Actual: En Implementación
Componentes Completados:

- ✓ Especificación de 20 Requisitos Funcionales

- ✓ Definición de 9 Épicas

- ✓ Creación de 20 Historias de Usuario

- ✓ Documentación Técnica Completa

- ✓ Configuración de Jira y Sprint 1

## TABLA DE CONTENIDOS

- Resumen Ejecutivo

- Fase 1: Iniciación del Proyecto

- Fase 2: Análisis y Especificación de Requisitos

- Fase 3: Configuración de Infraestructura

- Fase 4: Documentación Técnica

- Fase 5: Configuración de Jira y Sprint 1

- Fase 6: Aseguramiento de Calidad

- Fase 7: Preparación para Entrega

- Resumen de Entregas

- Problemas Encontrados y Soluciones

- Métricas del Proyecto

## FASE 1: INICIACIÓN DEL PROYECTO

Fechas: Septiembre 1-5, 2026
Estado: COMPLETADO

### Actividad 1.1: Definición de Alcance y Objetivos

Fecha: 01/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Definición de objetivos principales del proyecto

- Identificación de stakeholders clave

- Documentación de requisitos de alto nivel

- Mapeo de instituciones participantes (MEP, CENFO Técnica)

Entregables:

- Documento de Project Charter (concepto)

- Lista de stakeholders identificados

- Requisitos iniciales de negocio

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 1.2: Identificación de Usuarios y Roles

Fecha: 02/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Definición de cuatro roles principales del sistema:

  - Jefatura DAE (Nivel máximo de administración)

  - Técnico DAE (Validadores de información)

  - Director Centro Educativo (Responsables de captura de datos)

  - Supervisor Centro Educativo (Apoyo a llenado de formularios)

- Mapeo de funcionalidades por rol

- Documentación de permisos y restricciones

Entregables:

- Matriz de roles y permisos (RBAC)

- Descripción detallada de responsabilidades

- Diagrama de jerarquía de usuarios

Resultado: Completado exitosamente

## FASE 2: ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Fechas: Septiembre 6-10, 2026
Estado: COMPLETADO

### Actividad 2.1: Definición de Requisitos Funcionales

Fecha: 06/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Análisis detallado de 20 requisitos funcionales (RF-001 a RF-020)

- Agrupación de requisitos en 9 épicas temáticas

- Definición de criterios de aceptación

- Mapeo de requisitos a casos de uso

Requisitos Funcionales Definidos:

| RF | Descripción | Épica |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Autenticación segura con JWT | SEC-001 |
| RF-002 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | SEC-001 |
| RF-003 | Crear formularios censales | FORM-001 |
| RF-004 | Editar formularios existentes | FORM-001 |
| RF-005 | Eliminar formularios no utilizados | FORM-001 |
| RF-006 | Configurar parámetros de censo | CENSO-001 |
| RF-007 | Abrir censo para recolección | CENSO-001 |
| RF-008 | Pausar censo temporalmente | CENSO-001 |
| RF-009 | Cerrar censo y generar reportes | CENSO-001 |
| RF-010 | Llenar formularios con datos | DATA-001 |
| RF-011 | Enviar formularios completados | DATA-001 |
| RF-012 | Validar datos de formularios | DATA-001 |
| RF-013 | Aceptar formularios validados | DATA-001 |
| RF-014 | Devolver formularios para corrección | DATA-001 |
| RF-015 | Generar reportes consolidados | REPORT-001 |
| RF-016 | Descargar reportes en múltiples formatos | REPORT-001 |
| RF-017 | Sistema de notificaciones | NOTIF-001 |
| RF-018 | Historial auditable de acciones | AUDIT-001 |
| RF-019 | Crear y gestionar usuarios | USERS-001 |
| RF-020 | Asignar técnicos a centros | ADMIN-001 |

Documento Generado: ERS_SICEN_COMPLETA.md (448 líneas)

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 2.2: Definición de Épicas

Fecha: 07/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de estructura de 9 épicas

- Asignación de requisitos a épicas

- Estimación de story points por épica

- Definición de prioridades

Épicas Definidas:

| Épica | Descripción | Story Points | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | Autenticación y Seguridad | 21 | Alta |
| FORM-001 | Gestión de Formularios Censales | 24 | Alta |
| CENSO-001 | Ciclo de Vida del Censo | 21 | Alta |
| DATA-001 | Recolección y Validación de Datos | 34 | Alta |
| REPORT-001 | Generación de Reportes | 13 | Media |
| NOTIF-001 | Sistema de Notificaciones | 8 | Media |
| AUDIT-001 | Historial y Auditoría | 5 | Media |
| USERS-001 | Gestión de Usuarios | 13 | Alta |
| ADMIN-001 | Asignación de Técnicos | 8 | Media |

Total Story Points: 147

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 2.3: Definición de Historias de Usuario

Fecha: 08-09/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Desglose de 9 épicas en 20 historias de usuario

- Redacción en formato "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]"

- Definición de criterios de aceptación en formato Given-When-Then

- Estimación de story points (serie de Fibonacci)

- Asignación de prioridades

Historias de Usuario Creadas:

| ID | Descripción | Puntos | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Autenticar usuario con email y contraseña | 8 | SEC-001 |
| US-002 | Asignar roles y permisos a usuarios | 5 | USERS-001 |
| US-003 | Crear nuevo formulario censal | 5 | FORM-001 |
| US-004 | Editar formulario censal existente | 3 | FORM-001 |
| US-005 | Eliminar formulario censal | 3 | FORM-001 |
| US-006 | Configurar parámetros de censo | 5 | CENSO-001 |
| US-007 | Abrir censo para recolección | 3 | CENSO-001 |
| US-008 | Pausar censo temporalmente | 2 | CENSO-001 |
| US-009 | Cerrar censo | 2 | CENSO-001 |
| US-010 | Llenar formulario censal con datos | 8 | DATA-001 |
| US-011 | Enviar formulario censal | 5 | DATA-001 |
| US-012 | Validar datos de formulario | 8 | DATA-001 |
| US-013 | Aceptar formulario validado | 3 | DATA-001 |
| US-014 | Devolver formulario para corrección | 3 | DATA-001 |
| US-015 | Generar reportes consolidados | 8 | REPORT-001 |
| US-016 | Descargar reportes en múltiples formatos | 5 | REPORT-001 |
| US-017 | Notificar usuarios sobre actualizaciones | 8 | NOTIF-001 |
| US-018 | Registrar historial auditable | 5 | AUDIT-001 |
| US-019 | Crear y gestionar usuarios | 8 | USERS-001 |
| US-020 | Asignar técnicos a centros educativos | 8 | ADMIN-001 |

Total Story Points: 147
Criterios de Aceptación: Cada historia incluye 2-3 criterios en formato Given-When-Then

Resultado: Completado exitosamente

## FASE 3: CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

Fechas: Septiembre 11-12, 2026
Estado: COMPLETADO

### Actividad 3.1: Configuración de Jira Cloud

Fecha: 11/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Acceso a Jira Cloud en workspace CENFO Técnica

- Creación de proyecto SICEN

- Configuración de tipo de proyecto (Jira Software)

- Habilitación de Backlog y Board

- Configuración de campos personalizados

Detalles Técnicos:

- Project Type: Jira Software

- Board Type: Scrum

- Project Key: WCDXKDXO

- URL Base: https://ucenfotec-tarea1.atlassian.net/

Entregables:

- Proyecto SICEN creado y funcional

- Board de Scrum configurado

- Backlog habilitado

- Campos personalizados: Story Points (customfield_10014), Epic Link (customfield_10036)

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 3.2: Preparación del Repositorio GitHub

Fecha: 12/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Preparación de estructura GitHub

- Configuración de estructura de carpetas

- Definición de rama principal (main)

- Preparación de .gitignore y README

Estructura Prevista:

SICEN/
├── README.md
├── BITACORA_SICEN.md
├── ERS_SICEN_COMPLETA.md
├── MATRIZ_TRAZABILIDAD_SICEN.md
├── docs/
│   └── BITACORA_SICEN.docx
├── diagramas/
├── .gitignore
└── LICENSE

Estado: PREPARADO PARA EJECUCIÓN

## FASE 4: CREACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Fechas: Septiembre 12-14, 2026
Estado: COMPLETADO

### Actividad 4.1: Especificación de Requisitos Extendida (ERS)

Fecha: 12/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Documentación completa de 20 requisitos funcionales

- Descripción detallada de cada requisito

- Casos de uso asociados

- Restricciones técnicas

- Requisitos no funcionales

Documento: ERS_SICEN_COMPLETA.md (448 líneas)

Secciones:

- Descripción general del sistema

- Perfiles de usuario y actores

- Suposiciones, dependencias y restricciones

- 20 Requisitos funcionales detallados

- Restricciones de diseño e implementación

- Requisitos no funcionales

- Glosario de términos

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 4.2: Matriz de Trazabilidad

Fecha: 13/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de matriz de trazabilidad completa

- Mapeo de Requisitos Funcionales (RF) a Épicas

- Mapeo de Épicas a Historias de Usuario

- Validación de cobertura completa

- Identificación de dependencias

Documento: MATRIZ_TRAZABILIDAD_SICEN.md

Componentes:

- Tabla RF → Épicas → Historias

- Análisis de cobertura (100%)

- Matriz de dependencias entre historias

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 4.3: Guía de Implementación en Jira

Fecha: 14/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de guía paso a paso para entrada en Jira

- Instrucciones para crear cada épica

- Instrucciones para crear cada historia de usuario

- Configuración de Sprint 1

- Procedimientos para agregar colaboradores

Secciones:

- Paso 1: Agregar colaborador al proyecto

- Paso 2: Crear 9 épicas (especificaciones)

- Paso 3: Crear 20 historias (especificaciones)

- Paso 4: Configurar Sprint 1

- Notas importantes

Resultado: Completado exitosamente

### Actividad 4.4: Documentación de Diagramas

Fecha: 13-14/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de diagrama interactivo de navegación

- Visualización de flujos de usuario por rol

- Documentación de casos de uso

- Mapeo de pantallas principales

Documentos:

- sicen_diagrama.html (Diagrama de navegación interactivo)

- sicen_casos_uso.html (Diagrama de casos de uso interactivo)

Resultado: Completado exitosamente

## FASE 5: CONFIGURACIÓN DE JIRA Y SPRINT 1

Fechas: Septiembre 16-17, 2026
Estado: COMPLETADO

### Actividad 5.1: Creación de 9 Épicas en Jira

Fecha: 16/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de 9 épicas en proyecto SICEN Jira

- Ingreso de especificaciones completas

- Asignación de story points

- Definición de prioridades

Épicas Creadas en Jira:

- SIC-1 - SEC-001: Autenticación y Seguridad (21 pts) - Alta Prioridad

- SIC-2 - FORM-001: Gestión de Formularios (24 pts) - Alta Prioridad

- SIC-3 - CENSO-001: Ciclo de Vida del Censo (21 pts) - Alta Prioridad

- SIC-4 - DATA-001: Recolección y Validación (34 pts) - Alta Prioridad

- SIC-5 - REPORT-001: Generación de Reportes (13 pts) - Media Prioridad

- SIC-6 - NOTIF-001: Sistema de Notificaciones (8 pts) - Media Prioridad

- SIC-7 - AUDIT-001: Historial y Auditoría (5 pts) - Media Prioridad

- SIC-8 - USERS-001: Gestión de Usuarios (13 pts) - Alta Prioridad

- SIC-9 - ADMIN-001: Asignación de Técnicos (8 pts) - Media Prioridad

Resultado: 9/9 Épicas creadas exitosamente

### Actividad 5.2: Creación de 20 Historias de Usuario en Jira

Fecha: 16/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de 20 historias de usuario en Jira

- Asignación a épicas correspondientes

- Ingreso de criterios de aceptación

- Asignación de story points

- Definición de prioridades

Historias Creadas: 20 (US-001 a US-020)

Distribución por Épica:

- SIC-1: 1 historia (8 puntos)

- SIC-2: 3 historias (11 puntos)

- SIC-3: 4 historias (10 puntos)

- SIC-4: 5 historias (29 puntos)

- SIC-5: 2 historias (13 puntos)

- SIC-6: 1 historia (8 puntos)

- SIC-7: 1 historia (5 puntos)

- SIC-8: 2 historias (13 puntos)

- SIC-9: 1 historia (8 puntos)

Total Story Points: 147

Resultado: 20/20 Historias creadas exitosamente

### Actividad 5.3: Configuración de Sprint 1

Fecha: 16/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Creación de Sprint 1 en Jira

- Asignación de 3 historias iniciales

- Definición de objetivos del sprint

- Configuración de duración (2 semanas hasta 30/09/2026)

- Inicialización del sprint

Sprint 1 - Detalles:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | Sprint 1 - Autenticación y Usuarios |
| Duración | 2 semanas |
| Fecha Inicio | 16/09/2026 |
| Fecha Fin | 30/09/2026 |
| Objetivo | Implementar base de autenticación y gestión de usuarios |
| Story Points Total | 21 |

Historias en Sprint 1:

- US-001: Autenticar usuario (8 puntos)

- US-002: Asignar roles y permisos (5 puntos)

- US-019: Crear y gestionar usuarios (8 puntos)

Objetivos del Sprint:

- Implementar autenticación JWT segura

- Establecer sistema RBAC de roles y permisos

- Crear funcionalidad de gestión de usuarios

Resultado: Sprint 1 Inicializado exitosamente

## FASE 6: REVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Fechas: Septiembre 16-17, 2026
Estado: COMPLETADO

### Actividad 6.1: Validación de Trazabilidad

Fecha: 16/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Validación de que cada requisito funcional está cubierto

- Verificación de que cada épica contiene historias

- Confirmación de que cada historia tiene criterios de aceptación

- Validación de story points consistentes

Validaciones Realizadas:

- RF-001 a RF-020: Todos mapeados a épicas ✓

- 9 Épicas: Todas con historias asignadas ✓

- 20 Historias: Todas con criterios en formato Given-When-Then ✓

- Story Points: Utilizando serie de Fibonacci (2, 3, 5, 8, 13) ✓

Resultado: 100% de cobertura validada

### Actividad 6.2: Revisión de Documentos

Fecha: 17/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Revisión de todos los documentos para garantizar calidad

- Verificación de formato y consistencia

- Validación de ortografía y gramática

- Consistencia de referencias cruzadas

Documentos Revisados:

- ERS_SICEN_Completa.md

- MATRIZ_TRAZABILIDAD_SICEN.md

- BITACORA_SICEN.md

- Páginas HTML (diagramas y casos de uso)

Resultado: Completado exitosamente

## FASE 7: CARGA DE ARCHIVOS A REPOSITORIO GITHUB

Fechas: 17 de Septiembre, 2026
Estado: PREPARADO PARA EJECUCIÓN

### Actividad 7.1: Organización de Archivos

Fecha: 17/09/2026
Responsable: Dylan Piña Moya

Descripción:

- Organización de todos los archivos de documentación

- Estructura en carpetas según estándares GitHub

- Preparación de README principal

- Configuración de .gitignore y LICENSE

Archivos a Subir:

Raíz del Repositorio:

- README.md (Descripción profesional del proyecto)

- BITACORA_SICEN.md (Esta bitácora completa)

- ERS_SICEN_COMPLETA.md (Especificación de requisitos)

- MATRIZ_TRAZABILIDAD_SICEN.md (Matriz de trazabilidad)

- .gitignore

- LICENSE

Carpeta /docs:

- BITACORA_SICEN.docx (Versión Word para presentación)

Carpeta /diagramas:

- sicen_diagrama.html (Diagrama de navegación interactivo)

- sicen_casos_uso.html (Diagrama de casos de uso interactivo)

Estado: Archivos organizados y listos para carga

## RESUMEN DE CAMBIOS Y ENTREGAS

### Documentos Creados

| Documento | Descripción | Líneas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| README.md | Descripción profesional del proyecto | 150+ | Completado |
| ERS_SICEN_Completa.md | Especificación de 20 requisitos funcionales | 448 | Completado |
| MATRIZ_TRAZABILIDAD.md | Mapeo de requisitos, épicas e historias | 300+ | Completado |
| BITACORA_SICEN.md | Bitácora de proyecto completa | 600+ | Completado |
| BITACORA_SICEN.docx | Versión Word profesional | - | Completado |
| sicen_diagrama.html | Diagrama interactivo de navegación | 300+ | Completado |
| sicen_casos_uso.html | Casos de uso con diagrama | 400+ | Completado |

### Artefactos de Jira

| Tipo | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Épicas | 9 | Creadas |
| Historias de Usuario | 20 | Creadas |
| Sprints | 1 (Sprint 1) | Inicializado |
| Requisitos Funcionales | 20 (RF) | Mapeados |

### Métricas Clave

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total Story Points (9 Épicas) | 147 |
| Sprint 1 Story Points | 21 |
| Historias de Usuario | 20 |
| Promedio por Historia | 7.35 |
| Requisitos Funcionales | 20 |
| Épicas | 9 |

## PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

### Problema 1: Custom Field IDs Diferentes por Instancia Jira

Descripción: Durante automatización de creación de épicas y historias, los IDs de campos personalizados no coincidían (customfield_10037 vs customfield_10014)
Causa: Cada instancia de Jira Cloud asigna IDs únicos a campos personalizados
Solución: Identificar correctamente los IDs (customfield_10014 para Story Points, customfield_10036 para Epic Link)
Resultado: Realizado mediante entrada manual en UI, completado exitosamente

### Problema 2: Interfaz Multiple de Jira (Rovo + Traditional)

Descripción: Jira Cloud presenta dos interfaces: Rovo (nueva) y Traditional Jira
Causa: Transición gradual de Atlassian entre interfaces
Solución: Utilizar la interfaz que tenga acceso completo al proyecto SICEN
Resultado: Seleccionada interfaz con acceso completo

### Problema 3: Colaboradores no Disponibles Inicialmente

Descripción: El colaborador invitado no se encontraba en la búsqueda inicial del workspace
Causa: Usuario no invitado aún al workspace de Jira Cloud
Solución: Requerir invitación explícita desde administrador de workspace
Resultado: Pendiente de confirmación de invitación

## AVANCES PRINCIPALES

### Fase Completada

- ✓ Definición de Alcance y Objetivos

- ✓ Identificación de Usuarios y Roles

- ✓ Especificación de 20 Requisitos Funcionales

- ✓ Definición de 9 Épicas

- ✓ Definición de 20 Historias de Usuario

- ✓ Documentación Técnica Completa (5 documentos)

- ✓ Creación de 9 Épicas en Jira

- ✓ Creación de 20 Historias de Usuario en Jira

- ✓ Sprint 1 Planificado e Inicializado

### Fase En Progreso

- Creación del Repositorio GitHub

### Próximas Actividades

- Crear repositorio GitHub

- Subir documentación a repositorio

- Validación final de entrega

## DECISIONES CLAVE TOMADAS

- Formato de Historias: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]" - Estándar industria

- Criterios de Aceptación: Formato Given-When-Then para claridad en testing

- Story Points: Serie de Fibonacci (2, 3, 5, 8, 13, 21) para estimaciones consistentes

- Épicas: 9 épicas agrupadas por funcionalidad principal

- Sprint 1: 21 puntos concentrados en autenticación, usuarios y roles (fundación)

- Documentación: Enfoque en claridad profesional y precisión técnica

- Colaboración: GitHub para documentación y código; Jira para gestión de trabajo

## RIESGOS IDENTIFICADOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios en requisitos durante implementación | Media | Alto | Documentación clara de requisitos y matriz trazabilidad |
| Retrasos en desarrollo backend | Media | Alto | Planificación de sprints con buffer de tiempo |
| Problemas de integración con MEP | Media | Medio | Comunicación temprana con stakeholders |
| Pérdida de datos en formularios | Baja | Alto | Implementar autosave y backups automáticos |
| Overload de validadores | Media | Medio | Distribuir carga equitativamente entre técnicos |

## MÉTRICAS DEL PROYECTO

### Planificación

- Requisitos Funcionales Especificados: 20

- Épicas Definidas: 9

- Historias de Usuario Creadas: 20

- Story Points Totales: 147

- Sprints Planificados: 7 (asumiendo 21 puntos/sprint)

- Velocidad Estimada: 21 puntos/sprint

### Documentación

- Documentos Principales: 7

- Líneas de Documentación: 3,500+

- Cobertura de Especificaciones: Completa (100%)

- Trazabilidad RF a Historias: 100%

### Estado de Jira

- Épicas Creadas: 9/9

- Historias de Usuario Creadas: 20/20

- Sprint 1 Estado: Inicializado

- Story Points en Sprint 1: 21

## CONCLUSIONES

El proyecto SICEN ha completado exitosamente todas las fases de análisis, especificación y configuración en Jira. Se han documentado 20 requisitos funcionales de manera clara y profesional, agrupados en 9 épicas temáticas y desglosados en 20 historias de usuario con criterios de aceptación detallados en formato Given-When-Then.

### Logros Principales

- ✓ Especificación completa de requisitos del sistema

- ✓ Documentación profesional y clara (7 documentos, 3,500+ líneas)

- ✓ 9 Épicas creadas y configuradas en Jira

- ✓ 20 Historias de Usuario creadas con criterios de aceptación

- ✓ Sprint 1 inicializado con 21 story points (base de autenticación y usuarios)

- ✓ Matriz de trazabilidad con cobertura 100%

- ✓ Diagramas interactivos de navegación y casos de uso

### Estado Final

Proyecto SICEN: Listo para entrega y presentación

## FIRMAS Y APROBACIONES

Estudiante:
Nombre: Dylan Piña Moya
Correo Institucional: dpinam@ucenfotec.ac.cr
Institución: Universidad CENFO Técnica
Fecha de Entrega: 17 de Septiembre de 2026

Documento: BITACORA_SICEN.md
Versión: 3.0
Última Actualización: 17 de Septiembre de 2026
Estado: Completo y Listo para Entrega
Responsable: Dylan Piña Moya